Приложение № 2 к приказу Комитета лесного хозяйства Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 7 к государственному заданию на выполнение государственных работ государственным учреждением ГАУ МО «Центрлесхоз» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного приказом Комитета от «\_\_\_» декабря 2017г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по *тушению лесных пожаров (*по ликвидации лесных пожаров   
силами наземных пожарных формирований)*)***

**1. Основание для выполнения работ**

Лесной план Московской области

Лесохозяйственные регламенты лесничеств

**2. Нормативно-правовая база**

1. Лесной кодекс Российской Федерации;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г.   
№ 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 607 «О правилах санитарной безопасности в лесах».

4. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.10.2011   
№ 472 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов».

5. Рекомендаций по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб, утверждённые Федеральной службой лесного хозяйства России 17.11.1997 г.

6. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.02.1998 № 38   
«Об утверждении ОСТ-56103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния».

7. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2014 г. N 313 «Об утверждении правил тушения лесных пожаров».

8. Рекомендациями по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденными Рослесхозом 17 декабря 1997 года

**3. Объем, сроки и адрес проведения работ.**

Тушение лесных пожаров осуществляется на территории земель лесного фонда Московской области, в течение года и в объемах, утверждённых Гос. заданием.

**4. Исходные данные для проведения работ**

- Государственное задание;

**5. Основные требования к выполнению работ**

Тушение лесных пожаров осуществляется в соответствии Правилами тушения лесных пожаров, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2014 г. N 313.

**Состав работ:**

1. ***Наземная разведка очагов пожаров (объезд, обход очагов пожаров);***

Обследование лесного пожара с использованием наземных средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара

1. ***Организационно-технические мероприятия:***
   * доставка людей, грузов, техники к месту тушения лесных пожаров и обратно;
   * проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности во время тушения лесного пожара;
   * текущий ремонт основных средств, поврежденных при работах, связанных с тушением лесных пожаров, при условии их дальнейшего использования в текущем году на указанных работах с составлением соответствующих актов о повреждениях технических средств во время тушения пожара;
   * метеорологический и аэрокосмический мониторинг лесного фонда для составления прогноза развития лесного пожара и плана тушения;
   * организация телефонной и радиосвязи на лесном пожаре между наземными командами, диспетчерскими пунктами ГУ – лесничество и комиссиями по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований и КЧС и ПБ Московской области;
   * организация питания и отдыха, работающих на тушении лесного пожара;
   * подготовка огнетушащих растворов, заправка ими пожарных средств;
   * составление плана тушения пожара (мероприятий по координации работ, связанных с тушением лесного пожара). План составляется по данным обследования и прогноза распространения и развития пожара руководителем тушения лесного пожара. В плане определяются:

* технические способы и тактические приемы ликвидации пожара;
* сроки выполнения отдельных стадий тушения;
* распределение сил и средств по периферии пожара;
* организация связи с группами и бригадами рабочих;
* привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки);
* мероприятия по непрерывной разведке пожара, ходу его тушения и страхующие мероприятия.

***3. тушение лесного пожара:***

* Остановка распространения кромки пожара.

При остановке распространения кромки пожара осуществляется комплекс работ, непосредственно воздействующих на кромку пожара с целью недопущения ее дальнейшего распространения в зависимости от вида пожара:

* Локализация пожара:

При непосредственной локализации лесного пожара осуществляется комплекс мер (применение технических способов и тактических приемов) по созданию (прокладке) заградительных минерализованных полос, канав или иных мер, способных преградить пути дальнейшего распространения горения тракторными плугами, нагнетанием раствора ПАВ в толщу торфа с помощью лесопожарных модулей и модульного оборудования.

* Дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища с помощью огнетушителей и с применением автоцистерн.
* Окарауливание локализованного лесного пожара;

Непрерывный или периодическом осмотр пройденной пожаром площади с целью предотвращения возобновления пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании; дотушивание выявленных скрытых очагов горения с помощью огнетушителей и с применением автоцистерн.

* Ликвидация лесного пожара.

Действия подразделений (формирований) по тушению пожара начинаются с момента получения сообщения о пожаре и считаются законченными по возвращению сил и средств на место постоянного базирования.

**10. Перечень отчетной документации:**

По окончании работ ежемесячно Исполнитель представляет Заказчику:

Акты сдачи-приемки выполненных работ в 3 экземплярах в соответствии с приложением к Государственному заданию.

К каждому акту сдачи-приемки выполненных работ о лесном пожаре составляется следующая отчетная документация, которая предоставляется на проверку Заказчику:

1. Карточка о лесном пожаре, согласованная региональной диспетчерской службой;
2. Акт о лесном пожаре с приложением схематического чертежа пожара, докладной записки руководителя тушения пожара и расчета ущерба от лесного пожара;
3. Донесение о ходе тушения крупного лесного пожара (составляется в произвольной форме);
4. Производственное задание на работы, связанных с тушением лесного пожара;
5. Путевые листы на транспортные средства лесхоза, используемые при ликвидации пожара;
6. Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы;
7. Табель учета времени, отработанного техническими средствами, используемыми при тушении лесного пожара;
8. Накладные на получение и Акт на списание материальных запасов, Акт на списание мягкого и хозяйственного инвентаря, Ведомость выдачи материальных ценностей на тушение, Ведомость учета потребности и отпуска запасных частей и материалов на текущий ремонт, Дефектная ведомость запасных частей;
9. Бухгалтерская справка-расчет заработной платы и начислений единого социального налога на нее;
10. [Ведомость](consultantplus://offline/ref=0E608F908404513E85F3F6308AE173FE49C25274D15631CEB81F97BA0EFFC22B91F2C1E2EBCEB5C64Cp7M) выдачи продуктов питания.
11. Справка о затратах на тушение лесного пожара.

Если лесной пожар ликвидировался силами сторонних организаций, привлеченных учреждениями лесного хозяйства специально для этих целей, то в этом случае необходимы:

- Договор на оказание возмездных услуг или выполнение работ по тушению лесных пожаров с обязательным приложением к нему перечня выделенных технических средств и рабочей силы; расчета среднедневного заработка привлеченных работников; калькуляции стоимости машиносмены используемой техники и т.п.;

- Табель учета использования рабочего времени привлеченной рабочей силы;

- Реестр работы машин и оборудования, с приложением к нему путевых листов грузовых автомобилей, легкового автомобильного транспорта, путевого листа специального автомобиля и иных документов;

- Справка-расчет за выполненные работы (услуги);

- Акт о выполненных работах;

- Счет и счет-фактура на оплату выполненных работ и оказанных услуг.

Документы, подтверждающие расходы по тушению лесного пожара, формируются в журнал по учету затрат на тушение (ликвидацию) лесного пожара.

На каждый пожар оформляется отдельный журнал.

В обязательном порядке предоставляются заверенные копии бухгалтерских документов, подтверждающих фактические затраты на тушение лесного пожара, понесенные исполнителем, которые должны быть экономически оправданы, оценены в денежной форме и документально подтверждены.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, по перечню в соответствии с Практическими рекомендациями Бюджетно-финансового управления Федерального агентства лесного хозяйства от 2005г. «О порядке организации бухгалтерского учета по формированию расходов по тушению лесных пожаров, необходимых для обоснования получения субвенций федерального бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров».

Учет затрат на тушение лесных пожаров и оплата выполненных по их тушению работ производится в соответствии с действующими Рекомендациями по порядку формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденными Руководителем Федерального агентства лесного хозяйства 10.11.2009, «Правилами расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской федерации в области лесного хозяйства», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 837 «Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесного хозяйства».

Окончательная стоимость произведенных работ определяется на основании подписанного двумя сторонами акта выполненных работ с приложением документов, подтверждающих факт лесного пожара и расходы на его тушение.